## Slide 1
Facilitar a criação de sites para pequenas empresas, assim diminuindo o custo de implementação para os mesmos
Custos reduzidos para
o desenvolvimento e manutenção
Customização módulos
sob demanda
Plataforma modular para
criação facilitada de sites/
e-commerces
Facilitação para implementação do sistema
Álvaro Coelho (Gestor)
Melissa Fernandes
Nicolas Coppola
Renan Piva
Micro e pequenas Empresas de comércio eletrônicos
Desenvolvedores
Um sistema que atenda micro e pequenas empresas que seja personalizável para seus
E-ecommecer/Sites
Serviço de personalização
Serviço de manutenção
Modulo de produto
Modulo de Cadastro cliente e fornecedor
Modulo pagamento
Modulo Agenda
Modulo de Entrega
Modulo de pedido
Dedicação da equipe
Marketing vai divulgar nosso produto
Aceitação do nosso produto no mercado de comercio eletrônico
LGPD
O projeto ser entregue no prazo de 4 meses (final do semestre)
Utilizar as técnicas de LPS e ESOS
As entregas estão restritas ao tempo do laboratorio
Entrega 1: Modelo Features (LPS)
Entrega 2:Fase Modelagem: digrama BPMN
Entrega 3: Serviços Candidatos (camada)
Entrega 4: Contratos de Serviços (SLA’s)
Entrega 5: Estratégias de Teste de Serviços
Entrega 6:Serviços (API’s)
Entrega 7: Plano de monitoramento de serviços
Falta de dinheiro
Ausência de alguém da equipe, por problema de saúde, treinamento
Saida inesperada de um integrante
Conflitos com tecnologias utilizadas
Entrega 1: 23/08 – 30/08
Entrega 2: 30/08 – 13/09
Entrega 3: 27/09 – 11/10
Entrega 4: 11/10 – 01/11
Entrega 5: 01/11 – 08/11
Entrega 6: 08/11 – 15/11
Entrega 7: 15/11 – 22/11
Mão de obra
Infraestrutura
Banco de dados
Marketing